# Joker 요구사항 및 구현 계획 보고서

F01부터 F12까지의 요구사항과 실행 계획

작성 기준 2026년 9월 11일  |  버전 1  |  대상 F01부터 F12까지

이 보고서는 Joker 프로젝트의 F01부터 F12까지 총 12개 작업을 순서대로 다룬다. 각 작업의 요구사항 목적, 구현 계획, 인수 기준과 검증 상태를 정리하여 기능별 범위와 완료 판단 근거를 확인할 수 있도록 한다.

현재 Pluto 기록상 이 12개 작업은 RESULT done이다. 이는 전체 29개 작업의 완료나 운영 환경 검증 완료를 뜻하지 않는다. Google과 Discord의 실제 외부 인증은 미검증으로 남아 있으며, F13 프로필 연동은 후속 검증 중이다.

# 대상 작업

| 요구 | 작업 | 대상 기능 |
| --- | --- | --- |
| F01 | AL | DB 변경·기존 계정 이관 기반 |
| F02 | AM | 회원가입 입력·중복 확인 |
| F03 | AN | 로그인 유지·세션 만료 |
| F04 | AO | 계정관리 닉네임·비밀번호 보완 |
| F05 | AP | 소셜 계정 공통 기반 |
| F06 | AQ | Google 로그인 |
| F07 | AR | Discord 로그인 |
| F08 | AS | 지갑·거래·카탈로그·소유권 |
| F09 | AT | 실제 상품 구매·표시용 이모티콘 탭 |
| F10 | AU | 직업 전적·랭킹·운명의 가면 |
| F11 | AV | 투표 참여 영속 집계 |
| F12 | AW | 22개 업적·자동 보상·서고 해금 |

# F01 DB 변경 기존 계정 이관 기반

Pluto 작업 AL  |  기록상 상태 done

## 요구사항 목적

현재 14개 테이블과 기존 계정을 보존하는 마이그레이션 기준을 만든다. 신규 경제/인증 모델이 순차 추가될 수 있도록 변경 이력과 재실행·복구 절차를 마련한다.

## 구현 계획

버전을 고정한 초기 스키마와 닉네임 스냅샷 확장 마이그레이션을 만든다. 실행기는 이력과 체크섬을 기록하고 반복 실행 및 실패 복구를 지원한다. 기존 계정과 경기 기록의 보존 여부는 격리 DB에서 대조한다.

## 인수 기준

AC-01  빈 DB에서 최초 마이그레이션 적용 시 14개 테이블이 모두 생성된다.

AC-02  기존 데이터가 있는 격리 테스트 DB에 마이그레이션을 적용해도 기존 계정·인증 정보·경기 기록이 삭제되거나 손상되지 않는다.

AC-03  동일 마이그레이션을 반복 실행해도 오류 없이 동일한 최종 스키마 상태가 유지된다.

AC-04  users.nickname 50자 데이터를 game_result_players.nickname_snapshot에 저장해도 30자 제한으로 인한 잘림이나 저장 실패가 발생하지 않는다.

AC-05  마이그레이션 실패 시 문서화된 복구 절차를 격리 DB에서 실행하면 이전 상태로 되돌릴 수 있다.

AC-06  마이그레이션 적용 전 기존 Pluto L(DB3)·U(QA5) 변경 내역과의 충돌 여부를 대조한 기록이 문서에 남아 있다.

## 검증 상태와 해석

Pluto 완료 기록을 기준으로 완료 처리된 작업이다. 본 보고서 작성 과정에서 테스트를 다시 실행하지 않았으며, 계획의 인수 기준과 실제 실행 증거를 구분해 읽어야 한다.

# F02 회원가입 입력 중복 확인

Pluto 작업 AM  |  기록상 상태 done

## 요구사항 목적

닉네임 최대 8자와 기존 가입 검증 기준을 적용하고 필수 생년월일·선택 전화번호·비밀번호 확인·이메일 중복 확인을 연결한다.

## 구현 계획

프론트와 서버의 가입 검증 모듈을 구분하되 공통 경계값 자료로 같은 입력을 동일하게 판정하도록 한다. 입력 정규화, 중복 확인, 오류 표시를 가입 흐름에 연결한다.

## 인수 기준

AC-01  닉네임 1/9자는 거부되고 2/8자는 허용되며 한글/영문/숫자만 허용하는 검증이 프론트와 서버에서 동일하게 동작한다.

AC-02  닉네임 입력 필드에서 한글 IME 조합 중 문자가 끊기거나 깨지지 않는다.

AC-03  생년월일이 비어있거나 잘못된 날짜·미래 날짜인 경우 가입이 거부되고, 정상 날짜는 시간대 차이로 하루가 이동하지 않고 저장·복원된다.

AC-04  비밀번호와 비밀번호 확인이 불일치하면 가입이 거부되고, 비밀번호 8~64자 길이 기준이 서버에서 적용된다.

AC-05  이메일 중복 확인은 입력 단계와 가입 최종 제출 단계 모두에서 수행되고, 중복 확인 후 이메일을 변경하면 이전 확인 결과가 무효화되며 동시에 같은 이메일로 가입을 시도하면 DB 유일 제약에 의해 하나만 성공하고 나머지는 409 오류를 받는다.

AC-06  가입 요청에 role·status·email_verified 등 관리 필드를 포함해도 저장되지 않으며, 30자 nickname_snapshot 제약으로 인해 긴 닉네임의 경기 기록 저장이 실패하지 않고, 가입 후 DB에 계정이 저장되어 재로그인이 성공한다.

## 검증 상태와 해석

Pluto 완료 기록을 기준으로 완료 처리된 작업이다. 본 보고서 작성 과정에서 테스트를 다시 실행하지 않았으며, 계획의 인수 기준과 실제 실행 증거를 구분해 읽어야 한다.

# F03 로그인 유지 세션 만료

Pluto 작업 AN  |  기록상 상태 done

## 요구사항 목적

30일 쿠키와 1일 토큰 불일치를 해소하며 로그아웃·폐기·HTTP/Socket 인증을 일치시킨다.

## 구현 계획

HTTP와 소켓이 공통 세션 유효성 검사를 사용하도록 한다. 로그인 유지 선택에 따른 수명, 갱신 자격의 회전과 폐기, 만료 이후 인증 실패를 일관되게 처리한다.

## 인수 기준

AC-01  로그인 유지를 선택하면 30일 동안 브라우저 재시작과 액세스 토큰 만료 후에도 세션이 갱신되어 재로그인 없이 유지된다.

AC-02  로그인 유지를 선택하지 않으면 영속 쿠키가 발급되지 않고 세션 쿠키만 사용되어 브라우저 종료 시 서버 세션이 폐기된다.

AC-03  로그아웃, 계정 정지, 비밀번호 변경 시 해당 세션(또는 전체 세션)이 서버에서 폐기되어 이후 해당 토큰으로의 HTTP·Socket.IO 요청이 모두 거부된다.

AC-04  비밀번호 변경 시 변경 이전에 발급된 모든 세션이 종료되어 재로그인이 요구된다.

AC-05  HTTP 인증과 Socket.IO 인증이 동일한 세션 유효성 검사 로직을 사용하여 폐기된 세션에 대해 동일하게 거부한다.

AC-06  세션 쿠키 방식과 브라우저 종료 즉시 서버 세션이 폐기되는 방식의 차이가 문서에 기술되어 있다.

## 검증 상태와 해석

Pluto 완료 기록을 기준으로 완료 처리된 작업이다. 본 보고서 작성 과정에서 테스트를 다시 실행하지 않았으며, 계획의 인수 기준과 실제 실행 증거를 구분해 읽어야 한다.

# F04 계정관리 닉네임 비밀번호 보완

Pluto 작업 AO  |  기록상 상태 done

## 요구사항 목적

기존 변경 API를 재사용하여 검증·비밀번호 확인·세션 종료·현재 표시 갱신을 완성한다.

## 구현 계획

기존 계정관리 화면과 서버 변경 경로를 보완한다. 닉네임 검증과 비밀번호 확인을 적용하고, 변경 성공 이후 표시와 세션 상태를 갱신한다. 성공하지 않은 요청은 완료로 표시하지 않는다.

## 인수 기준

AC-01  닉네임 변경 시 가입과 동일한 2~8자·허용 문자 기준을 벗어나면 거부된다.

AC-02  이미 사용 중인 닉네임으로 변경을 시도하면 중복 오류가 반환되고 닉네임이 변경되지 않는다.

AC-03  닉네임 변경에 성공하면 화면의 현재 닉네임 표시가 즉시 갱신되고, 변경 전 경기 스냅샷에는 과거 닉네임이 그대로 보존되어 현재/과거 닉네임이 구분된다.

AC-04  현재 비밀번호를 틀리게 입력하면 비밀번호 변경이 거부되고 오류가 반환된다.

AC-05  비밀번호 변경에 성공하면 승인된 기존 세션이 모두 폐기되어 이전 세션으로는 인증이 실패하고, 새 비밀번호로 재로그인하면 성공한다.

AC-06  프론트엔드 production build가 계정관리 UI 변경 후에도 오류 없이 완료된다.

## 검증 상태와 해석

Pluto 완료 기록을 기준으로 완료 처리된 작업이다. 본 보고서 작성 과정에서 테스트를 다시 실행하지 않았으며, 계획의 인수 기준과 실제 실행 증거를 구분해 읽어야 한다.

# F05 소셜 계정 공통 기반

Pluto 작업 AP  |  기록상 상태 done

## 요구사항 목적

provider/subject identity, 비밀번호 없는 계정, 최초 정보 보완, 명시적 계정 연결과 공통 OAuth 상태 검증을 구현한다.

## 구현 계획

외부 제공자의 계정 식별자를 사용자 계정에 연결하는 공통 모델과 서비스를 마련한다. 가입 보완 및 명시적 계정 연결을 구분하고, 일회용 state의 만료와 원자적 소비를 검증한다.

## 인수 기준

AC-01  provider와 subject의 조합이 유일하도록 외부 계정 식별자 테이블에 유니크 제약이 적용되어 중복 identity 생성이 거부된다.

AC-02  최초 소셜 로그인 시 비밀번호 없이 계정이 생성되며 users.password_hash NOT NULL 제약으로 인해 임의 공용 비밀번호가 발급되지 않고 오류 없이 처리된다.

AC-03  최초 소셜 로그인 시 닉네임 등 필수 정보 보완 절차가 요구되고, 재로그인 시에는 기존 계정이 조회되어 재사용된다.

AC-04  동일 이메일을 가진 소셜 로그인 시도가 기존 계정에 자동 병합되지 않고, 기존 계정과의 연결은 D-01에서 승인된 인증 절차(로그인 후 명시적 연결)를 통해서만 이루어진다.

AC-05  OAuth 콜백에서 state 만료·위조·재사용, 사용자 취소, 이메일 미제공·충돌 상황이 각각 공통 로직에서 거부 또는 적절히 처리된다.

AC-06  신규 API·DB 변경에 대한 백엔드 테스트와 프론트 상태/훅 테스트가 격리된 테스트 DB에서 실행되고 production build가 성공한다.

## 검증 상태와 해석

Pluto 완료 기록을 기준으로 완료 처리된 작업이다. 본 보고서 작성 과정에서 테스트를 다시 실행하지 않았으며, 계획의 인수 기준과 실제 실행 증거를 구분해 읽어야 한다.

# F06 Google 로그인

Pluto 작업 AQ  |  기록상 상태 done

## 요구사항 목적

확정된 Google 버튼을 서버 인증 시작·콜백·계정 생성/조회·세션 생성에 연결한다.

## 구현 계획

Google 인증 adapter를 공통 소셜 계정 기반에 연결한다. 콜백 처리와 가입 보완 화면, 실패 및 취소 표시를 구현하고 제공자 응답 검증을 테스트한다. 실제 제공자 환경 검증은 별도로 수행한다.

## 인수 기준

AC-01  확정된 Google 버튼 클릭 시 서버 인증 시작 요청이 호출되고 콜백 처리 후 F-05 공통 계정 조회/생성과 세션 생성으로 이어진다.

AC-02  신규 Google 계정의 정보 보완 절차와 재로그인 시 로그인 유지 정책이 적용되어 세션이 정상 발급된다.

AC-03  Google OAuth 클라이언트 비밀키가 코드에 하드코딩되지 않고 서버 설정(환경변수 등)으로 주입된다.

AC-04  인증 취소, 잘못된 state, 재사용된 콜백, 기존 이메일과의 충돌 각각에 대해 자동 병합 없이 적절한 오류/거부 처리가 이루어진다.

AC-05  실제 Google 앱 키·콜백 URL이 준비되지 않아 해당 외부 연동 검증 항목이 미검증으로 기록된다.

AC-06  F-06 변경 이후 프론트엔드 production build와 관련 백엔드 회귀 테스트(backend/.env.test 기반)가 통과한다.

## 검증 상태와 해석

구현 및 정규 검증 완료와 실제 외부 인증은 구분한다. 제공자 설정을 사용한 실제 최초 로그인, 재로그인과 취소 흐름은 미검증이며 해당 연동 검증 문서의 준비 조건을 충족해야 한다.

# F07 Discord 로그인

Pluto 작업 AR  |  기록상 상태 done

## 요구사항 목적

확정된 Discord 로그인 흐름을 연결한다. 고객센터 Discord 이동과 별도 설정으로 관리한다.

## 구현 계획

Discord 인증 adapter와 기존 계정 연결 화면을 공통 기반에 연결한다. 연결 확인, 취소 및 오류 표시를 보완한다. 인증 설정과 공개 고객센터 URL 설정을 분리한다.

## 인수 기준

AC-01  Discord 로그인 버튼 클릭 시 인증 시작·콜백이 F-05 공통 계정·세션 흐름과 연결되어 로그인/세션이 생성된다.

AC-02  Discord로 신규 가입 시 정보 보완 절차를 거쳐 계정이 생성되고, 기존 계정 보유자는 Discord 로그인으로 기존 계정에 정상 로그인된다.

AC-03  Discord 인증에서 이메일 미제공, 이메일 충돌, 로그인 취소 각각의 케이스가 완료 처리 없이 적절한 오류/안내 상태로 처리된다.

AC-04  동일 이메일이어도 계정이 자동 병합되지 않고, 기존 계정에 연결하려면 로그인 후 명시적 연결 동작이 요구된다.

AC-05  Discord OAuth 앱 설정과 고객센터 Discord 초대 URL이 서로 분리된 별도 설정 값으로 관리된다.

AC-06  실제 Discord 앱 키·콜백 URL 미준비로 수행하지 못한 제공자 연동 검증 항목이 미검증으로 명시 기록된다.

## 검증 상태와 해석

구현 및 정규 검증 완료와 실제 외부 인증은 구분한다. 제공자 설정을 사용한 실제 최초 로그인, 재로그인과 취소 흐름은 미검증이며 해당 연동 검증 문서의 준비 조건을 충족해야 한다.

# F08 지갑 거래 카탈로그 소유권

Pluto 작업 AS  |  기록상 상태 done

## 요구사항 목적

계정 지갑·원장·실제 상품 ID·기본 지급·소유권을 서버에 저장한다. 프로필 16종·평민 테두리 1종을 중복 없이 지급하고, 이모티콘은 표시용 더미로 실제 소유권 동작에서 제외한다.

## 구현 계획

서버 카탈로그, 지갑, 거래 원장, 소유권과 장착 정보를 공통 경제 서비스로 관리한다. 구매와 지급을 원자적으로 처리하고, 기본 지급품 이관은 중복 없이 재실행 가능하도록 한다.

## 인수 기준

AC-01  서로 다른 브라우저에서 동일 상품을 동시에 구매 요청해도 재고/잔액이 중복 차감되지 않고 지갑 잔액과 거래 원장 합계가 일치한다.

AC-02  동일 참조 사건 ID로 지급/구매 요청을 재전송해도 재처리 방지 키에 의해 중복 지급되지 않는다.

AC-03  기존 계정과 신규 계정 모두 기본 프로필 16종과 평민 테두리 1종을 중복 없이 보유하며 기본 선택 프로필이 금빛가면으로 설정된다.

AC-04  클라이언트가 전송한 가격·잔액·보상량 값을 서버가 그대로 신뢰하지 않고 서버 저장값 기준으로 검증하여 변조 요청을 거부한다.

AC-05  소유하지 않은 아이템이나 임의 파일 경로를 장착 요청으로 제출하면 서버가 소유권·아이템 종류 검증에 실패해 장착을 거부한다.

AC-06  인증 토큰이 다른 계정의 지갑·거래 내역·소유품에 접근을 시도하면 403/401로 거부된다.

## 검증 상태와 해석

Pluto 완료 기록을 기준으로 완료 처리된 작업이다. 본 보고서 작성 과정에서 테스트를 다시 실행하지 않았으며, 계획의 인수 기준과 실제 실행 증거를 구분해 읽어야 한다.

# F09 실제 상품 구매 표시용 이모티콘 탭

Pluto 작업 AT  |  기록상 상태 done

## 요구사항 목적

기존 스킨·카드·테두리의 개별/일괄 구매를 서버에 연결한다. 이모티콘은 상점 탭·표시용 더미만 제작하고 구매·차감·소유권·일괄 선택에서 제외한다.

## 구현 계획

상점이 서버 가격과 실제 잔액 및 소유품을 사용하도록 연결한다. 개별 구매와 일괄 구매의 원자성을 보장하고 응답 유실 시 거래 결과를 확인한다. 이모티콘은 표시용으로 두고 구매 대상에서 제외한다.

## 인수 기준

AC-01  개별 구매가 잔액 부족·미판매·기보유·잘못된 상품·검증 실패·커밋 전 DB 오류 중 하나로 실패하면 해당 거래의 골드/다이아 차감, 소유권 지급, 성공 거래 기록이 모두 0이다.

AC-02  일괄 구매에서 선택한 품목 중 하나라도 실패하거나 총액이 부족하면 묶음 전체가 실패 처리되어 모든 재화 차감, 모든 상품 지급, 성공 거래 기록이 0이다.

AC-03  골드와 다이아를 혼합한 일괄 구매를 격리 fixture로 검증했을 때 운영 가격 데이터를 변경하지 않고도 두 재화 중 한 재화 부족 시 묶음 전체가 무차감·무지급으로 처리된다.

AC-04  동일 요청 식별자로 결과를 조회·재시도했을 때 커밋 후 응답 유실 상황에서는 기존 성공 거래가 복원되고 재화가 다시 차감되지 않으며, 커밋 전 오류 상황과는 구분되어 처리된다.

AC-05  표시용 이모티콘 상품을 클릭하거나 조작된 구매 요청을 보내도 서버가 해당 구매를 거부하여 재화 차감과 소유권 지급이 발생하지 않는다.

AC-06  실제로 구매한 스킨·카드·테두리는 재로그인 후에도 지갑·소유품 조회에서 동일하게 유지된다.

## 검증 상태와 해석

Pluto 완료 기록을 기준으로 완료 처리된 작업이다. 본 보고서 작성 과정에서 테스트를 다시 실행하지 않았으며, 계획의 인수 기준과 실제 실행 증거를 구분해 읽어야 한다.

# F10 직업 전적 랭킹 운명의 가면

Pluto 작업 AU  |  기록상 상태 done

## 요구사항 목적

기존 경기 기록으로 직업 통계를 집계하고 서고 랭킹과 마이페이지 최고 승률 직업을 연결한다.

## 구현 계획

정상 확정 경기의 직업별 전적과 랭킹을 서버에서 집계한다. 계정 및 요청 세대를 구분하는 프론트 상태를 통해 서고와 프로필을 갱신한다. 실제 MySQL 조회와 저장 중복 및 롤백을 검증한다.

## 인수 기준

AC-01  기존 경기 종료 기록을 원천으로 계정·직업별 판수·승수·승률·생존 수가 중복 경기 저장 없이 집계된다.

AC-02  귀족=CITIZEN, 광대=JOKER, 주치의=DOCTOR, 경비원=GUARD, 마녀사냥꾼=WITCH_HUNTER 고정 매핑으로 직업 통계가 산출된다.

AC-03  서고의 초대받은 자들 화면에서 선택한 직업의 내 전적과 최소 10판 이상 사용자를 승률 내림차순→판수 내림차순→UUID 순으로 정렬한 전체 랭킹이 표시된다.

AC-04  마이페이지 운명의 가면이 최다 플레이 직업이 아닌 최소 1판 이상 최고 승률 직업을 동률 시 승수→판수→고정 직업 순으로 산출해 표시한다.

AC-05  D-09에 따라 정상 확정 과거 경기를 소급 집계한다. 중단 경기의 기존 이탈자 전적 규칙과 won=null을 보존하며 중단 경기 업적 보상을 제외한다. 새 개발 경기는 운영 랭킹·보상 집계에서 제외하고, 과거 개발 여부는 실제 식별 가능한 기록만 근거로 분류하며 식별 불가능 사항을 별도 보고한다.

AC-06  실서비스 경로의 더미 랭킹 데이터가 제거된 상태로 관련 백엔드 회귀 테스트와 프론트엔드 production build가 통과한다.

## 검증 상태와 해석

Pluto 완료 기록을 기준으로 완료 처리된 작업이다. 본 보고서 작성 과정에서 테스트를 다시 실행하지 않았으며, 계획의 인수 기준과 실제 실행 증거를 구분해 읽어야 한다.

# F11 투표 참여 영속 집계

Pluto 작업 AV  |  기록상 상태 done

## 요구사항 목적

서버의 유효 투표 사건을 중복 없이 기록하여 기록 2의 업적 진행 원천을 만든다.

## 구현 계획

서버가 수락한 일반 낮 비기권 투표를 경기와 라운드 및 계정 기준으로 영속 기록한다. 유일 제약으로 반복 요청을 합치고, 정상 확정 경기의 유효 사건만 업적 집계에 제공한다.

## 인수 기준

AC-01  서버는 경기·라운드·참여자 단위로 유효 투표 사건을 DB에 영속 저장하는 테이블/스키마를 갖는다.

AC-02  동일 경기·라운드·참여자에 대한 투표 중복 제출과 네트워크 재시도 요청이 집계에 한 번만 반영된다.

AC-03  기권·재판·재투표는 D-09 정책에 따라 라운드당 1회만 인정되고 중복 집계되지 않으며, 중단된 경기는 업적 보상 집계에서 제외된다.

AC-04  과거에 저장되지 않은 투표 이력은 0으로 간주되며 임의로 생성되지 않는다.

AC-05  F-12가 동일한 투표 집계 원천을 조회하여 업적 진행을 판정할 수 있는 연결 지점(조회 API 또는 데이터 접근 함수)이 존재한다.

AC-06  신규 API·DB 동작에 대한 자동 테스트와 백엔드 회귀 테스트, 프론트엔드 production build가 통과한다.

## 검증 상태와 해석

Pluto 완료 기록을 기준으로 완료 처리된 작업이다. 본 보고서 작성 과정에서 테스트를 다시 실행하지 않았으며, 계획의 인수 기준과 실제 실행 증거를 구분해 읽어야 한다.

# F12 22개 업적 자동 보상 서고 해금

Pluto 작업 AW  |  기록상 상태 done

## 요구사항 목적

금지된 기록 7개와 직업 도전과제 15개의 원문/ID를 유지하고 진행·달성·재화/테두리 지급을 서버와 연결한다.

## 구현 계획

기존 22개 업적의 식별자와 문구 및 순서를 보존한다. 서버 판정과 영속 지급 이력을 경제 서비스에 연결하고, 본인 업적 API와 서고 화면을 갱신한다. 누락 지급은 명시적 복구 절차로 처리한다.

## 인수 기준

AC-01  금지된 기록 7개와 5직업 도전과제 15개(합계 22개)의 기존 프론트 ID·원문·순서가 유지된 채 서버 진행률·달성 판정과 연결된다.

AC-02  기록 조건(게임 완료 3/15회, 투표 참여 10회, 종료 시 생존 5/20회, 승리 10/30회)과 직업별 10승·20승·30승 조건이 서버에서 정확히 판정된다.

AC-03  금지 기록 달성 시 골드 50과 다이아 50이, 직업 10승/20승 달성 시 각 재화가, 30승 달성 시 해당 직업 테두리가 F-08 거래·소유권 계약을 통해 자동 지급된다.

AC-04  동시 달성·중복 요청·재시도·페이지 재진입 상황에서도 동일 업적 보상이 두 번 지급되지 않는다.

AC-05  중단 경기는 업적 보상 대상에서 제외되고 정상 확정 경기의 과거 기록은 소급 달성으로 한 번만 보상이 지급된다.

AC-06  재로그인·새로고침 후 업적 진행률·달성 상태·지급된 재화와 테두리 소유·장착 상태가 서버 값대로 복원된다.

## 검증 상태와 해석

최신 Pluto 기록상 완료다. 초기 F12 검증 문서에 남은 미완료 서술은 당시 이력이며 최신 완료 상태보다 우선하지 않는다. F13의 프로필 연동 확장과 재접속 검증은 별도 후속 작업이다.

# 공통 검증 원칙과 출처

서버가 계정 신원, 가격, 잔액, 소유권과 업적을 판정한다. 구매와 지급은 동시 요청이나 재시도에도 중복되거나 부분 성공하지 않아야 한다. 계정 전환과 재로그인에서는 이전 계정 상태가 섞이지 않아야 한다.

DB 변경은 기존 계정과 경기 기록을 보존하는 명시적 마이그레이션을 사용한다. 검증은 승인된 격리 DB에서 수행하며 운영 DB와 볼륨을 삭제하거나 초기화하지 않는다. 자동 테스트, 정규 심사와 실제 Chrome 검증은 서로를 대신하지 않는다.

## 문서 우선순위

후속 사용자 승인과 최신 실행 기록을 우선하며, 통합 명세 및 F01부터 F29까지의 요구사항과 승인 실행 계획을 대조한다. 과거 조사 시점의 미구현 또는 승인 대기 문구를 현재 상태로 옮기지 않는다. 계획에 남은 가정과 미확인 사항도 실행 완료 사실과 동일하게 취급하지 않는다.

## 참조 파일

docs/requirements/2026-09-09-integrated-requirements.md

docs/requirements/2026-09-09-pluto-f01-f29-requirements.md

docs/requirements/2026-09-09-pluto-execution.approved.json

docs/requirements/2026-09-09-pluto-dispatch.json

docs/requirements/2026-09-10-f06-verification.md

docs/requirements/2026-09-10-f07-verification.md

.pluto/monitor/checks.jsonl

실행 계획과 상태는 .pluto/slices/AL부터 AW까지 각 state.json을 읽어 확인했다. 문서 작성은 실행 중인 구현 워크트리를 수정하거나 DB 테스트를 실행하지 않았다.