# F14부터 F23까지 계획 기록 요약

jokertest  |  2026년 9월 18일  |  5쪽 요약본

핵심 결과  10개 작업 중 F14~F21은 완료·병합, F22는 사용자 취소다. F23은 계획 반려 뒤 보완해 재개했으며 구현·검증 완료는 아니다. 전체 배치는 완료 21개 / 유효 31개다.

계획 기록 121건과 별도 독립 계획 심사 12건, 총 133건의 목표·변경·쟁점을 압축했다. 기록 집계는 20:11 KST 기준이며 F23 재개 사실만 20:34 KST 관측을 덧붙였다.

| 작업 | 계획 주제 | 기록¹ | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| F14 | 구매 스킨과 카드 장착 | 10 | 완료·병합 |
| F15 | 일반 및 채팅 설정 연결 | 5 | 완료·병합 |
| F16 | 효과음 기반과 사운드 설정 | 20 | 완료·병합 |
| F17 | 알림 발생과 읽음 처리 | 19 | 완료·병합 |
| F18 | 로비 프로필과 메뉴 정리 | 9 | 완료·병합 |
| F19 | 친구창 및 실제 게임 초대 | 24 | 완료·병합 |
| F20 | 대기방 설정 변경 | 14 | 완료·병합 |
| F21 | 방장 추방 | 12 | 완료·병합 |
| F22 | 방장 강제 종료 | 7 | 사용자 취소 |
| F23 | 외부 관전자 제거와 사망 참가자 선택 | 13 | 계획 재개 |

¹ PLAN과 독립 계획 심사 기록의 합계다. 탐색·본문 확인도 포함하므로 반려 횟수나 완성된 계획 수와 같지 않다.

읽는 기준  계획 심사 통과는 제품 시험 통과가 아니다. 재시도 횟수에는 구현·검증·인프라 복구도 포함된다. F22 취소는 완료로 세지 않는다.

# F14부터 F16까지 계획과 변경

## F14 구매 스킨과 카드 장착

계획  구매한 외형을 서버 소유권에 따라 장착·저장하고 재로그인, 게임 시작, 재접속 화면까지 같은 외형을 전달한다.

변경과 쟁점  프런트 전용 상태를 서버 카탈로그·소유권·슬롯별 저장으로 확장했다. 계정 전환과 지연 응답을 처리하고, 실제 화면에 외형을 연결하면서 숨겨진 직업 정보가 다른 참가자에게 노출되지 않도록 했다.

결과와 남은 조건  완료·병합으로 기록됐다. 계획 당시의 미확인 메모를 현재 미구현이나 결함으로 해석하지 않는다.

## F15 일반 및 채팅 설정

계획  텍스트 크기, 채팅 표시, 도움말, 초기화를 공용 설정과 실제 화면에 연결하고 기기 로컬 저장을 유지한다.

변경과 쟁점  귓속말 알림만 제거하고 친구·게임 초대·시스템 알림 설정은 보존했다. 전체화면 UI는 저장된 선호값이 아니라 실제 브라우저 상태를 따르게 하고, 설정 초기화 뒤에도 금지된 음악이 재생되지 않도록 했다.

결과와 남은 조건  완료·병합으로 기록됐다. 실제 Chrome 전체화면 진입과 Escape 확인은 사용자 담당으로 이관된 미검증 항목이며 자동 시험으로 대체하지 않는다.

## F16 효과음 기반과 사운드 설정

계획  공통 효과음 재생, 볼륨·음소거, 중복 억제와 실패 격리를 구현해 현재 존재하는 사건에 연결한다.

변경과 쟁점  미래 알림·초대·능력 영상까지 한 번에 요구해 계획이 막혔다. 사용자 승인으로 공통 기반은 F16, 알림은 F17, 초대는 F19, 영상 동기는 F27, 최종 통합 확인은 F28로 나눴다. 사건 ID·계정 경계·복원 시 재생 억제를 구체화했다.

결과와 남은 조건  완료·병합으로 기록됐다. 미확인 자산은 무음을 유지하며 승인된 MOV 내장음, 실제 청음, F27 연결 여부는 각각 구분한다.

# F17부터 F19까지 계획과 변경

## F17 알림 발생과 읽음 처리

계획  친구 요청·업적·시스템 사건을 영속 알림으로 연결하고 읽음·미확인 표시, 알림 설정, 계정 전환을 관리한다.

변경과 쟁점  원본 사건과 알림 저장을 연결하고 중복 생성 방지를 구체화했다. F16에서 넘긴 알림음 조건을 AC07로 추가했다. 최초 조회·읽음·재접속 복원은 신규 사건으로 취급하지 않아 소리가 다시 나지 않도록 했다.

결과와 남은 조건  완료·병합으로 기록됐다. 계획 호출 시간 초과는 인프라 실패로 별도 보존한다. 시험용 재생과 실제 허용 자산 청음은 같은 검증이 아니다.

## F18 로비 프로필과 메뉴 정리

계획  프로필 편집은 기존 공용 편집기에 연결하고 중복 Discord 버튼과 명예의 전당 진입을 제거한다.

변경과 쟁점  오른쪽 Discord 버튼은 없애고 왼쪽 메뉴 버튼은 유지했다. 명예의 전당 진입만 제거하며 관련 소스·자산과 기억의 서고는 보존했다. 첫 계획 심사에서 삭제 전 동작을 고정한 기존 라우트·메뉴 시험이 빠져 반려됐고 시험 변경을 추가했다.

결과와 남은 조건  완료·병합으로 기록됐다. 실제 Discord 지원 URL은 미제공 상태여서 지원 링크 연결 검증은 별도로 남는다.

## F19 친구창과 실제 게임 초대

계획  로비·대기방 친구 상태를 공유하고 즐겨찾기, 차단·해제, 전체 수락, 실제 초대 수신과 입장을 연결한다.

변경과 쟁점  차단은 양방향 요청·초대를 제한하되 기존 친구 관계는 유지하도록 했다. 초대 수락 때 정원·게임 시작·방 삭제·차단을 다시 검사하고, 수락 결정·입장 확정 기록·현재 소속을 구분해 늦은 정리가 새 소속을 훼손하지 않도록 했다. 신규 초대에만 알림음을 연결했다.

결과와 남은 조건  완료·병합으로 기록됐다. 당시 retry 15는 계획 반려 15회를 뜻하지 않는다. PLAN07의 응답 형식 문제도 호출 실패와 구분해 보존한다.

# F20부터 F22까지 계획과 변경

## F20 대기방 설정 변경

계획  방장의 설정 변경을 서버 권한, 설정 버전, 준비 상태, 게임 시작 처리와 일관되게 연결한다.

변경과 쟁점  정원 하한은 확정 참가자와 유효한 입장 예약을 포함한다. 실제 설정 변경은 준비를 해제하고 같은 값 저장은 준비를 유지한다. 지연·중복 요청을 구분하며 시작한 게임에 설정을 소급 적용하지 않는다. 다음 방 저장·복원은 승인된 F24/F28 담당으로 분리했다.

결과와 남은 조건  완료·병합으로 기록됐다. F24의 AC-RESTORE-24와 F28의 AC-RESTORE-INTEGRATION-28은 계속 필수이며 F20 통과로 완료 처리하지 않는다.

## F21 방장 추방

계획  대기방과 진행 중 게임의 추방을 구분하고 이탈·전적·보상 규칙과 연결한다.

변경과 쟁점  대기방 추방 후 새 입장은 허용하되 진행 중 추방 후 같은 게임 복귀는 차단한다. 생존자는 명시적 이탈과 같은 사망 처리, 이미 사망한 참가자는 기존 사망 사실을 보존한 참여 종료로 나눴다. 중복 요청·동시 이탈·보상 단일 확정과 캐시 갱신을 계획했다.

결과와 남은 조건  정상 병합이 확인됐다. 양쪽 심사, 공식 프런트 2,065건·백엔드 1,802건 전부 통과, 빌드 및 외부 Chrome 검증 근거가 별도로 있다. 후속 시험 대기 결함과 심사 증거 누락은 계획 반려 횟수에 합치지 않는다.

## F22 방장 강제 종료

계획  당초 방장 강제 종료, 무효 경기, 보상 미지급, 종료 안내와 정리를 구현하려던 작업이었다.

변경과 쟁점  종료 알림 유실·재접속·요청 결과 보존을 보완했으나 저장 전 서버 소실 시 복구 경계가 미확정이었다. 이후 사용자가 기능 불필요를 명시해 작업을 공식 취소하고 미연결 버튼을 제거했다.

결과와 남은 조건  취소 상태를 유지하며 재등록하지 않는다. 삭제 변경은 57f18672에 반영됐다. 일반 게임 종료·추방·보상은 보존하며 전체 유효 작업은 32개에서 31개가 됐다.

# F23 진행 상황과 후속 확인

## F23 외부 관전자 제거와 사망 참가자 선택

계획  외부 관전자 설정·진입·권한은 제거한다. 이미 참가한 사망자는 기존 참가자 신분으로 계속 보기 또는 나가기를 선택할 수 있고, 허용된 결과·밤 영상 수신과 재접속은 유지한다.

막혔던 이유  PLAN13은 준비 미완료였다. F24~27과의 담당 경계, 초대 입장 확정 전 수신 차단, 참가자별 전달 권한, 나가기 실패·응답 유실 복구, 최종 사망과 잠정 피격 구분이 구체화되지 않았다. 잠금 코드 10개가 실제 색인에는 있지만 계획 후보 목록에서 빠진 문제도 있었다.

재개 조치  사용자 요청 후 실제 파일·함수 대응과 기존 담당표를 재시도 사유에 담았다. 20:34 KST 공식 retry 3→4로 계획 작성을 재개했고 원래 6개 성공 조건은 유지했다. 이 재개는 계획 승인이나 구현·검증 완료를 뜻하지 않는다.

## 기록에서 반복된 세 가지 문제

실제 연결  API나 저장소의 존재만으로는 부족했다. 서버 사건부터 수신 권한, 상태 저장소, 실제 화면까지 이어지는 계획과 실패 시험이 반복해서 요구됐다.

작업 간 책임  현재 기능과 아직 없는 후속 기능을 한 조건에 섞으면 반복 반려가 생겼다. F16·F20의 승인된 분담과 F23 이후 인계를 유지해야 한다.

근거의 정확성  코드 지도·후보 목록·실제 파일의 불일치를 해소하고 호출 실패, 계획 반려, 구현 시험 실패를 구분해야 한다. 단순 호출 성공을 승인으로 세지 않는다.

## 다음 확인과 원본

F23 새 계획에서 누락 후보와 실제 화면·서버·시험 연결을 확인한다. 이후 양쪽 코드 심사, 공식 전체 시험·빌드, 외부 Chrome, 정상 승인·병합 순서를 유지한다. F24 복원 조건과 F28 통합 조건, F22 버튼 재등장 금지는 끝까지 확인한다.

원본은 .pluto/slices/AY~BF 및 BH의 state.json·runs에, F22는 .pluto/monitor/F22-cancelled-20260918/slice에 보존돼 있다. 같은 보고서 폴더의 rounds.md와 evidence-index.json에서 133건의 시각·원문 경로·해시를 추적할 수 있다.