# Joker 추가 요구사항과 구현 계획

회원가입 이메일 인증  피의 기록 정리  테스트 재화 충전

작성일 2026년 9월 13일   문서 버전 1   대상 Joker 프로젝트

추가 요구사항 세 건을 신규 작업으로 관리한다. 회원가입에는 이메일 소유 확인을 추가하고, 피의 기록에서는 지정한 지표를 제거하며, 재화 충전은 토스페이먼츠 테스트 환경에서 구현한다. 아래 계획은 착수 순서와 완료 기준을 정하기 위한 개략안이다.

## 요구사항 요약

| 관리 ID | 확정된 요구 | 기존 작업과 연결 |
| --- | --- | --- |
| ADD01 | 회원가입 시 이메일 인증 | F02 회원가입 및 F05 소셜 계정, F29 메일 복구 |
| ADD02 | 피의 기록의 전체 판수와 승률 및 명성 삭제 | F10 전적과 랭킹, 마이페이지 표시 |
| ADD03 | 토스페이먼츠를 이용한 재화 충전 테스트 | F08 지갑과 원장, F09 상점, F28 통합 검증 |

## 착수 방향

ADD ID는 이 문서의 관리 번호다. 기존 29개 배치에 등록된 번호가 아니다. 기존 작업을 이어가면서 적용 시점과 의존성을 정하고, 추가 작업도 계획 심사와 테스트 및 Chrome 검증을 거친다. 구현 순서는 ADD02 → ADD01 → ADD03을 제안한다.

## 현행 코드에서 확인한 연결점

회원가입은 signup에서 계정과 통계 및 기본 지갑·장비 지급을 한 트랜잭션으로 처리한다. 이메일 인증 추가 후에도 이 원자성을 유지한다.

피의 기록의 현재 데이터는 전체 판수·생존 횟수·단두대 처형이다. 승률은 이 목록에 없고, 명성은 별도 프로필 배너에 있다. 표시 위치에 따른 삭제 범위를 아래에서 구분한다.

경제 서비스에 지갑 조회와 거래 원장 기반 지급 경로가 존재한다. 충전은 별도 잔액 체계 대신 기존 지갑·원장의 트랜잭션 계약에 연결한다.

## 공통 완료 기준

기능별 인수 조건, 서버 상태 전이, 영향 파일, 실패 복구 시험을 먼저 확정한다. 구현 후 관련 테스트 → 승인된 격리 DB → 전체 시험과 빌드 → 독립 심사 → 실제 Chrome 순으로 검증하며, 수행하지 않은 검증은 미완료로 남긴다.

# ADD01 회원가입 이메일 인증

이메일 소유 확인을 통과한 주소로만 일반 이메일 회원가입을 완료한다. 화면의 인증 완료 표시를 조작하거나 가입 API를 직접 호출해도 서버 검증을 우회할 수 없어야 한다.

## 사용자 흐름

이메일 입력 → 인증번호 발송 → 메일 수신 → 번호 입력 및 확인 → 나머지 가입 정보 제출 → 가입 완료. 인증 후 이메일을 바꾸면 인증 상태를 해제하고 새 주소를 다시 확인한다. 재발송·만료·발송 실패는 화면에 구분해 표시한다.

## 제안 정책

| 항목 | 초기 제안 |
| --- | --- |
| 인증 수단 | 메일로 받는 6자리 번호 |
| 유효 기간 | 10분, 재발송 간격 60초 |
| 시도 제한 | 인증 건당 오입력 5회 이후 새 인증 필요 |
| 재발송 처리 | 이전 번호 무효화, 이메일 및 IP별 발송량 제한 |
| 기존 및 소셜 계정 | 기존 계정 일괄 차단 없이 유지. 소셜 제공자의 검증된 이메일 처리 정책은 별도 확정 |

위 숫자와 기존·소셜 계정 정책은 제안값이다. 메일 발송 서비스와 발신 주소를 정한 뒤 확정한다. 이메일 인증은 주소 소유 확인이며 실명 본인확인 기능은 아니다.

## 구현 계획

발송·확인 API와 인증 상태 저장소를 추가한다. 인증 목적, 정규화 이메일, 만료 시각, 시도 횟수, 사용 여부를 서버가 관리한다. 번호 원문은 저장하지 않고 서버 비밀값을 이용한 검증값을 저장한다.

인증 성공 시 짧은 수명의 가입 증명을 발급한다. 가입 제출 때 이메일·목적·유효 기간을 재검증하고, 계정 생성 및 기본 지급과 함께 증명을 한 번만 소비한다. 가입 실패 시 복구와 재시도가 가능해야 한다.

사용자가 보낸 email_verified 값은 신뢰하지 않는다. 발송 실패를 인증 성공으로 표시하지 않고, 번호와 가입 증명을 로그에 노출하지 않는다.

F29 비밀번호 찾기와 메일 전송 기반을 공유하되 인증 목적과 증명은 분리한다. 정확한 테이블·함수 이름은 실제 착수 시점의 코드와 대조해 결정한다.

## 인수 기준

정상 메일 수신 후 가입 성공, 인증 없이 직접 가입 거부, 번호 만료·오입력·재발송 처리, 인증 후 주소 변경 시 재인증, 같은 증명 동시 제출의 단일 가입을 검증한다. Chrome과 승인된 테스트 메일함에서 실제 발송·수신·가입까지 확인하고 기본 지급 및 중복 계정 방지 회귀 시험을 통과한다.

# ADD02 피의 기록 표시 정리

피의 기록에서 전체 판수·승률·명성을 표시하지 않는다. 생존 횟수와 단두대 처형은 유지하는 안으로 구성한다. 삭제 항목의 빈 자리나 구분선이 남지 않도록 레이아웃도 함께 조정한다.

## 삭제 범위와 유지 범위

| 구분 | 적용 내용 |
| --- | --- |
| 피의 기록 | 전체 판수 행 삭제. 승률·명성이 다른 표시 경로나 대체 데이터에 있으면 함께 제거 |
| 남기는 기록 | 현행 생존 횟수·단두대 처형을 실제 계정 데이터로 표시 |
| 집계 데이터 | total_games 및 승률 산정에 쓰는 전적과 명성 저장값은 보존 |
| 별도 화면 | 랭킹·업적·운명의 가면은 유지. 로비 및 마이페이지 배너의 명성까지 제거할지는 범위 확정 필요 |

현재 useMyProfile의 피의 기록 목록에는 승률과 명성이 없다. 따라서 세 항목이 현재 모두 표시된다고 가정하지 않는다. 명성의 전체 화면 삭제를 선택하면 공유 배너 소비처까지 별도 영향 분석에 포함한다.

## 구현 계획

useMyProfile의 stats 구성과 myPageAssets의 대체 통계에서 전체 판수를 제거한다. 정상·로딩·실패·데이터 없음 경로에서 삭제 지표가 다시 나타나지 않는지 확인한다.

BloodRecordFrame, BloodRecordStatsPanel, BloodRecordStatRow와 관련 스타일을 검토해 두 행에 맞게 간격을 조정한다. 이미지 자체에 삭제 문구가 포함됐는지도 확인한다.

프로필 데이터가 없을 때 다른 계정의 값이나 정적 예시 숫자를 실제 전적으로 보이지 않게 한다. 숫자가 0인 계정도 0을 정상 표시한다.

다른 기능의 계산과 저장을 지우지 않는다. 전적·업적·랭킹 API 소비처를 확인한 뒤 필요 없는 표시 가공만 정리한다.

## 인수 기준

정상 계정·0판 계정·계정 전환·새로고침·조회 실패에서 삭제 지표가 보이지 않아야 한다. 생존 횟수와 단두대 처형은 계정별로 정확해야 하며, 큰 글자 설정과 좁은 화면에서도 겹치거나 잘리지 않아야 한다. 업적과 직업별 랭킹 및 운명의 가면 관련 회귀 시험을 통과한다.

## 영향 파일 후보

frontend/src/domains/user/hooks/useMyProfile.js
frontend/src/domains/user/constants/myPageAssets.js
frontend/src/domains/user/components/BloodRecordFrame.jsx
frontend/src/domains/user/components/BloodRecordFrame/
frontend/src/domains/user/constants/myPageLayoutStyle.js

# ADD03 토스페이먼츠 테스트 재화 충전

로그인한 사용자가 충전 상품을 선택하고 토스페이먼츠 테스트 결제를 완료하면 해당 계정의 테스트 지갑에 재화를 한 번 지급한다. 화면에 테스트 충전임을 표시한다. 테스트 키를 이용한 승인은 가상 처리되며 실제 결제수단에서 금액이 차감되지 않는다. [1]

## 범위와 상품 정책

초기안은 카드·간편결제 통합결제창을 사용하는 일회성 충전이다. 토스페이먼츠 연동은 결제대행 연동을 뜻하며 토스페이만으로 결제수단을 제한한다는 뜻은 아니다. 충전 대상 재화, 상품별 원화 가격과 지급량, 보너스 여부는 미정이다. 서버 상품 목록으로 관리하고 브라우저가 금액이나 지급량을 정하지 못하게 한다. [2]

## 결제와 지급 흐름

상품 선택 → 서버 주문 생성 → 토스 테스트 결제창 → 인증 결과 복귀 → 서버에서 주문자·상품·금액 대조 → 결제 승인 → 원장 및 지갑 반영 → 완료 화면과 잔액 재조회. 성공 URL 도착만으로 재화를 지급하지 않는다. 서버가 paymentKey·orderId·amount를 확인하고 승인 API를 호출해야 한다. [2][3]

## 구현 계획

새 충전 주문에 소유 계정, 상품 버전, 금액, 지급량, 상태 및 고유 주문번호를 저장한다. 테스트 클라이언트 키와 시크릿 키는 같은 세트를 사용하며 시크릿은 서버에만 둔다. 라이브 키가 들어오면 테스트 실행을 차단한다. [1]

결제 승인과 로컬 DB 저장은 하나의 분산 트랜잭션이 될 수 없으므로, 승인 성공 후 지급 실패를 별도 상태로 남긴다. 외부 API 대기 동안 DB 행 잠금을 오래 유지하지 않는다.

결제 승인 응답을 잃으면 즉시 새 주문이나 새 지급을 만들지 않고 같은 주문의 결과를 조회·복구한다. 외부 API 멱등키와 내부 주문·결제키·원장 유일 제약을 함께 사용한다. [4]

지갑 증액·충전 원장 기록·지급 완료 표시를 로컬 트랜잭션으로 확정한다. 승인 후 서버 중단 또는 DB 실패 시 재처리로 정확히 한 번 지급되도록 한다. 취소된 결제는 지급 대상에서 제외한다.

테스트 결제 완료·실패·취소·결과 확인 중 화면과 충전 내역을 제공한다. 웹훅을 도입하면 중복·역순 수신을 가정하고 서버 측 결제 조회 결과와 대조한다.

## 인수 기준

실제 테스트 결제창부터 승인·잔액 증가·새로고침까지 확인한다. 금액 변조와 타인 주문은 거부하고, 연속 클릭·중복 콜백·재시도·응답 유실·승인 후 DB 실패에서도 한 번만 지급한다. 취소·실패는 지급하지 않는다. 테스트 결제 기록과 게임 원장을 대조한다. 유료 전환, 정기결제 및 운영 환불 정책은 이번 범위에 포함하지 않는다.

# 작업 순서와 착수 전 결정 사항

| 단계 | 주요 작업 | 완료 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 범위와 정책 확정 | 화면 삭제 범위, 인증 정책, 충전 상품표 |
| 2 | ADD02 표시 정리 | 두 행 화면 및 계정 전환 회귀 증거 |
| 3 | ADD01 인증 기반과 가입 연결 | 메일 발송·수신·가입 및 증명 소비 검증 |
| 4 | ADD03 주문과 결제 승인 및 지급 | 실제 테스트 승인과 중복 지급 방지 검증 |
| 5 | 통합 검증과 정상 심사 | 가입 → 충전 → 상품 구매 → 로그아웃 및 복원 |

## 착수 전에 정할 항목

이메일 인증: 발송 서비스, 발신 주소, 테스트 수신함, 제안된 만료·재발송·시도 제한값, 소셜 가입의 추가 인증 여부.

피의 기록: 명성 제거를 해당 기록 영역으로 한정할지, 로비·마이페이지 프로필 배너까지 확대할지. 생존 횟수·단두대 처형 유지 여부.

충전: GOLD 또는 DIAMOND 등 대상 재화, 상품 금액·지급량, 보너스, 테스트 상점 키, 사용할 결제수단. 키는 문서나 저장소에 붙여 넣지 않는다.

## 기존 작업과 검증 운영

기존 F19 진행 중 소스를 덮어쓰지 않는다. ADD02는 마이페이지 변경이 안정된 뒤, ADD01은 F29 메일 공통 기반과 충돌 여부를 확인한 뒤, ADD03은 기존 지갑·상점 계약을 확인한 뒤 착수한다. 기존 29개 배치에 자동 삽입하지 않고 별도 추가 작업으로 편성하는 안이다.

DB 검증은 승인된 pluto_f01_20260909_al 및 _restore_check에서만 수행한다. 구현·전체 DB 검사·Chrome QA를 동시에 실행하지 않는다. 관련 실패를 먼저 재현하고 전체 검사 및 독립 심사를 수행한다. 추가 세 건이 F28 이후 반영되면 추가 통합 인수를 별도로 수행한다. 기간은 외부 설정과 확정 범위가 정해진 후 산정한다.

## 근거 자료

프로젝트 기준: 2026년 9월 13일 메인 소스의 auth.service.js, economy.service.js, useMyProfile.js, myPageAssets.js, BloodRecordFrame 및 하위 컴포넌트. 실제 착수 시 병합된 최신 소스와 다시 대조한다.

[1] 토스페이먼츠 API 키
https://docs.tosspayments.com/reference/using-api/api-keys

[2] 카드 및 간편결제 통합결제창 연동
https://docs.tosspayments.com/guides/v2/payment-window/integration

[3] 결제 흐름 이해하기
https://docs.tosspayments.com/guides/v2/get-started/payment-flow

[4] 인증 및 기타 헤더 설정
https://docs.tosspayments.com/reference/using-api/authorization